襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建、农村水系综合整治工程等项目（EPC）（不见面开标）

招 标 文 件

招标编号：XZ【2021】006号

招标人：襄城县灵武城市开发建设有限公司

代理机构：河南融丰工程咨询有限公司

二〇二一年一月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	9

1. 总则	23

2. 招标文件	26

3. 投标文件	26

4. 投标	29

5. 开标	29

6. 评标	30

7. 合同授予	31

8. 纪律和监督	31

9. 需要补充的其他内容	32

10.电子招标投标	32

第三章 评标办法	39

第四章 合同条款及格式	47

第五章 发包人要求	52

第六章 招标人提供的资料	53

第七章 投标文件格式	55

# 第一章 招标公告

襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建、农村水系综合整治工程等项目（EPC）（不见面开标）招标公告

襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建、农村水系综合整治工程等项目，已经相关部门批准实施，项目代码：2012-411025-04-05-960429、2101-41025-04-01-846787。招标人为襄城县灵武城市开发建设有限公司，建设资金为自筹资金，项目已具备招标条件。现就襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建、农村水系综合整治工程等项目（EPC）进行公开招标。

1、项目概况与招标范围

1.1招标编号：XZ【2021】006号

1.2项目概况：

此次招标项目由2个子项目组成：即襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建和襄城县农村水系综合整治工程项目一期。

襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建项目，建设地点:许昌市襄城县循环经济产业集聚区内，建设性质:新建；建设规模及内容:该项目迁建范围涉及紫云镇及湛北乡共5个行政村,其中紫云镇迁建范围为方庄、坡刘、候堂;湛北乡迁建范围为十里铺、丁庄;紫云镇、湛北乡安置房建设工程总占地面积约382亩,总建筑面积约55.5万平方米;其中紫云镇安置区项目总占地面积163333平方米(约合245亩) ,总建筑面积35.2万平方米,湛北乡安置区项目总占地面积91333平方米(约合137亩) ,总建筑面积20.3万平方米,及其他配套设施工程。项目总投资：176156.8万元

襄城县农村水系综合整治工程项目一期，建设地点：襄城县境内。建设内容：颍河综合整治工程及险工险段处理工程及农村水系综合整治等工程。项目总投资约120000万元。

1.3项目建设地点：襄城县境内。

1.4招标范围：包括设计工作（初步设计阶段、施工图设计阶段及前期勘察设计工作）、设备采购及安装、施工总承包，对工程的质量、安全、工期和竣工图编制，质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作全面负责，且通过施工及环保验收等工作。如果中标方自身具备勘察、设计及施工资质，可按招投标法要求自行实施。

1.5质量要求：设计质量标准合格，工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。

1.6工期要求：24个月。

1.7标段划分：本项目共划分1个标段。

2、投标人资格要求

2.1投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

2.2投标人需具备以下资质：

（1）工程设计资质（独立投标人或联合体投标人中承担相应设计任务的成员须满足以下条件之一）：①工程设计综合类甲级资质；②建筑行业（建筑工程）甲级设计资质和工程设计水利行业专业乙级及以上资质；

（2）施工资质（独立投标人或联合体投标人中承担相应施工任务的成员满足以下条件）：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级或以上资质和水利水电施工总承包二级或以上资质，且应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

2.3人员要求：

（1）项目负责人的资格要求：具备建筑工程专业一级注册建造师资格或水利水电工程专业一级注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核合格证书B证，且具备高级工程师或以上专业技术职称；

（2）设计负责人的资格要求：具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师资格或注册土木工程师（水利水电类）资格；且具备高级工程师或以上专业技术职称；

2.4信誉要求：

（1）投标人没有处于被各级行政主管部门取消投标资格的处罚期内；(投标人需出具声明函)

（2）投标人没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；(投标人需出具声明函)

（3）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，以及未被 “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录或严重失信黑名单；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存；

注：若投标人为联合体，各方成员均应满足（1）、（2）、（3）点要求。

2.5、联合体要求

本项目接受联合体投标，限定联合体成员数量不超过4家。联合体投标人应满足以下要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务和职责分工；

（2）若联合体投标人有两家及以上成员共同承担相同设计专业或施工专业任务的，按照资质等级较低的单位确定联合体相应专业的资质等级；

（3）通过资格后审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格后审。

2.6 其他要求

（1）根据《外省进豫建筑业企业登记备案管理办法》、《河南省省外勘察设计企业进豫承接业务登记管理暂行办法》要求，省外建筑企业（工程设计与施工、建筑施工等单位）需执行最新进豫相关要求。

（2）单位负责人①为同一人、或者存在控股② 、管理关系③的不同单位，均不得参加同一标段资格后审申请。组成同一联合体申请的除外。(投标人需出具声明函)

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如一些事业单位。

2.7本项目接受联合体投标。

2.8本次招标实行资格后审。

3、网上下载招标文件

3.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

3.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

4、招标文件和施工图纸的获取

4.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”入口自行下载。

4.2施工图纸下载：如有请按照招标文件中第二章投标人须知前附表自行下载。

4.3招标文件每套售价 300元，扫码缴纳给招标代理机构，售后不退。

5、投标文件的递交

5.1本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。

5.2投标截止时间及开标时间：2021年02月05日09时00 分。

5.3招标人（代理机构）线上开标地点：襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东电子产业园12楼开标二室）；本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn /）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

5.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

7、联系方式

招标人：襄城县灵武城市开发建设有限公司

联系地址：襄城县乾明大道2号院

联系人：郭先生

联系电话：0374-8510505

代理机构：河南融丰工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市市辖区郑东新区心怡路356号正岩大厦23层11号

联系人：孟先生

电话：17335289185

2021年01月15日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.投标保证金的提交

4.1使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准。

4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

4.1.2提交后再次登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。

4.1.3投标人按照所投项目及标段将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中。

4.2使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。

5.加密电子投标文件的提交

5.1电子投标文件应在规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.3加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

6.远程不见面开标(电子投标文件的解密)

6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。

6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开标开始并进行解密120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

7.评标依据

7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。

7.3 有多轮报价的，各投标人应提前准备好分项报价，为多轮报价做好准备，在谈判小组发起报价通知后，在规定时间内提交有效报价。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：襄城县灵武城市开发建设有限公司 联系地址：襄城县乾明大道2号院 联系人：郭先生 联系电话：0374-8510505 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：河南融丰工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市市辖区郑东新区心怡路356号正岩大厦23层11号 联系人：孟先生 电话：17335289185 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建、农村水系综合整治工程等项目（EPC） |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 襄城县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 见招标公告 |
| 1.3.5 | 安全要求 | 不发生任何人员伤亡事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求： 见招标公告 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 允许，分包内容要求：中标人可将非主体、非关键工作进行分包，需满足相关法律法规要求，并事先经发包人同意。 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许 允许，允许对非实质性内容进行偏离，对实质性内容的偏离将导致废标。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其它资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人将在许昌市公共资源交易中心系统内发布招标文件澄清通知，发布后即视同投标人收到该澄清，请各投标人随时关注许昌市公共资源交易中心系统。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在许昌市公共资源交易中心系统内发布修改通知 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在许昌市公共资源交易中心系统内发布招标文件修改通知后即视同投标人收到该修改通知，请各投标人随时关注许昌市公共资源交易中心系统。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它资料 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 1.本项目报价采用费率方式报价。投标人需报勘察设计费率、工程建安费费率。 2.本项目采用工程总承包方式，投标报价包括完成本项目招标范围内各项工作的费用、利润、税金、规费及风险等。报价时应考虑各类风险。 3.中标人意外险及法律法规规定应由中标人承担的所有保险，中标人应以招标人和中标人双方的名义为本合同工程投保，其费用含在合同金额中。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 招标控制价： 1、勘察设计费：按照工程建安费的费率报送，并经财政评审的100%： 2.工程建安费：按照包括但不限于以下标准文件规定标准计算方式报送，并经财政评审的100%。 工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013； 定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省仿古建筑工程计价综合单价（2009）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额(2008)》 E 园林绿化工程等进行编制； 人工费、材料费、机械费、管理费均按河南省相关文件规定计入；相关费用动态调整执行豫建标定【2016】40号文及豫建标定【2018】18号文《关于发布（河南省房屋建筑与装饰工程预算定额）、（河南省通用安装工程预算定额）动态调整规则的通知》； 依据河南省水利厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅关于发布《河南省水利水电工程概预算定额及设计概（估）算编制规定》的通知（豫水建［2017］1号文）及定额编制。 豫水建（2017）1号文《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》； 水利部《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)； 根据“豫水建（2017）1号”文，人工预算单价采用一般地区，河道工程标准：工长9.27元/工时、高级工8.57元/工时、中级工6.62元/工时、初级工4.64元/工时、机械工6.62元/工时； 河南省水利厅“豫水建（2006）52号”颁发的《河南省水利水电工程建筑工程预算定额》； 河南省水利厅“豫水建（2006）52号”颁发的《河南省水利水电工程设备及安装工程预算定额》； 河南省水利厅“豫水建（2006）52号”文颁发的的《河南省水利水电工程施工机械台时费定额》计算； 税金按相关规定执行； 安全文明措施费：按相关规定执行。 建设工程设计文件及相关资料、招标文件的澄清、补充和修改文件、投标文件、施工总承包合同、施工组织设计及现场工程量签证； 与工程项目有关的标准、规范及技术资料。 预算编制时严格采用预算报送当时许昌市已发布的材料信息价，许昌市材料信息价没有的采用询价的形式确定单价； 费用中其它未明确表述部分按工程项目管理及相关工程造价管理规定执行。 施工过程中发生的政策性调整按其相应规定执行，其他风险因素引起的工程造价因素变化根据实际情况调整。 本工程答疑回复及图纸变更单随施工图纸一并纳入编制依据、 乙方采购材料需得到甲方认可，材料调差的幅度为±5%。 其他计算依据参考现行的文件。 注：如遇政策制度调整，执行最新政策相关规定。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的形式：转账、保函等方式提交。 缴纳截止时间：同投标截止时间。 金额：伍拾万元整（￥500000.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上下载招标文件后，登录http://ggzy.xuchang.gov.cn系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。 2.3投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保证金“襄城县公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，否则视为未按规定提交。 2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 8、投标保证金须知： （1）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 （2）自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 |
| 3.4.2 | 投标保证金须知 | 投标保证金须知： 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://ggzy.xuchang.gov.cn进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心1209室工程股办理退款手续（0374-3998022）。 使用银行保函方式： 1.使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。 2.投标保证金以银行保函方式提交的，需在投标文件中单独列出：银行保函出具行、银行保函编号、查询渠道等信息。无按照要求提供信息者将否决其投标。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 2019年度经审计的财务报告（2020年新成立的投标单位，无须提交财务报告；但需提交财务状况承诺函） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 2017年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件 成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号XXX标段.file）。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 电子投标文件递交地点：电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系http://ggzy.xuchang.gov.cn。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，本项目采用不见面开标。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东电子产业园12楼开标二室） |
| 5.2 | 开标程序 | (1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。 (2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为120分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。 (3)解密完成后，招标人（代理机构）点击“展示抽取”按钮进行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。 （4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。 (5)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 （6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人 其中招标人代表2人，技术、经济专家5人 评标专家确定方式：开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.2 | 中标结果公示媒介 | 同招标公告发布媒体。 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 本项目需要递交履约保证金。 履约保证金的形式：履约保证金以现金或银行转账交纳或履约保函。 履约保证金的金额：建安费控制价*投标人所报建安费费率*5% 。 |
| 9 | 需要补充的其它内容 |  |
| 9.1 | 投标文件的拒收 | 1、未成功上传的投标文件； 2、未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。 |
| 9.2 | 技术标是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 9.3 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。 |
| 9.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |
| 9.5 | 同义词语 | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 9.6 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 9.7 | 重新招标的其他情形 | 1.投标截止时间止，投标人少于3家的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的； 3.除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 9.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.9 | 特别提示 | 襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建项目： 一、招标文件不明确之处参照《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）执行。 二、招标文件不明确之处参照《建设项目工程总承包管理规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1535号）。 三、合同价款 1.勘察设计费 最终结算价为按照工程建安费的费率报送，并经财政评审的100%： 最终支付投标人勘察设计费=最终结算价*投标人所报勘察设计费费率 2.工程建安费 ## 建安费最终结算价为采用3.2.4款工程建安费控制价编制原则，以中标人完成实际工程量为基础并经财政评审价的100%，并由相关双方认可，按出具的结算结论为准； ## 最终支付投标人工程建安费=最终结算价*投标人所报工程建安费费率 ①以省、市级造价管理部门发布的配套文件和招标人确定的有合同约束力的图纸，包括设计变更文件、签证文件、技术核定单、工作联系单等文件拟派工作单为施工依据，由现场工程师及监理确认实际完成工程内容和工程量后，经评审确定的工程造价； ②编制依据包括但不限于： 1、本工程施工图纸、答疑回复及图纸变更单； 2、工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013； 3、定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省仿古建筑工程计价综合单价（2009）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额(2008)》 E 园林绿化工程等进行编制； 4、人工费、材料费、机械费、管理费均安河南省相关文件规定计入；相关费用动态调整执行豫建标定【2016】40号文及豫建标定【2018】18号文《关于发布（河南省房屋建筑与装饰工程预算定额）、（河南省通用安装工程预算定额）动态调整规则的通知》； 四、设计要求事项 1、中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，进行工程设计，按投报的设计期限完成方案完善和施工图设计，提交质量合格的设计资料，并对其负责。向招标人提供完整的方案设计和施工图纸数量满足工程管理需要。 2、中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。中标人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 3、施工图必须经招标人确认，在满足招标人的要求并在有关部门审核合格后方可进行施工。 五、施工要求事项 1、工程质量应达到招标文件所要求的质量标准。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。 2、 中标人必须承担承包责任，不得转包工程（中标人可将非主体、非关键工作进行分包，需满足相关法律法规要求，并事先经发包人同意）；若发现中标人转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队伍。中标人承担由此造成一切损失。 3、中标人在投标文件中投报的施工项目负责人及技术负责人在施工过程中不经招标人同意不得更换；对不称职的项目负责人和施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，招标人有权终止合同且保留另选施工队伍的权利，中标人承担由此引发的所有费用。 4、中标人应保证服从招标人的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作。 5、由中标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要。材料调差的幅度为±5% 襄城县农村水系综合整治工程项目一期： 一、合同价款 1.勘察设计费 最终结算价为按照工程建安费的费率报送，并经财政评审的100%： 最终支付投标人勘察设计费=最终结算价*投标人所报勘察设计费费率 2.工程建安费 ## 建安费最终结算价为采用3.2.4款工程建安费控制价编制原则，以中标人完成实际工程量为基础并经财政评审价的100%，并由相关双方认可，按出具的结算结论为准； ## 最终支付投标人工程建安费=最终结算价*投标人所报工程建安费费率 ①以省、市级造价管理部门发布的配套文件和招标人确定的有合同约束力的图纸，包括设计变更文件、签证文件、技术核定单、工作联系单等文件拟派工作单为施工依据，由现场工程师及监理确认实际完成工程内容和工程量后，经评审确定的工程造价； 依据河南省水利厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅关于发布《河南省水利水电工程概预算定额及设计概（估）算编制规定》的通知（豫水建［2017］1号文）及定额编制。 ②编制依据包括但不限于： 1、本工程施工图纸、答疑回复及图纸变更单； 2、豫水建（2017）1号文《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》； 3、水利部《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)； 4、根据“豫水建（2017）1号”文，人工预算单价采用一般地区，河道工程标准：工长9.27元/工时、高级工8.57元/工时、中级工6.62元/工时、初级工4.64元/工时、机械工6.62元/工时； 5、河南省水利厅“豫水建（2006）52号”颁发的《河南省水利水电工程建筑工程预算定额》； 6、河南省水利厅“豫水建（2006）52号”颁发的《河南省水利水电工程设备及安装工程预算定额》； 7、河南省水利厅“豫水建（2006）52号”文颁发的的《河南省水利水电工程施工机械台时费定额》计算； 8、规费、税金按相关规定执行； 9、建设工程设计文件及相关资料、招标文件的澄清、补充和修改文件、投标文件、施工总承包合同、施工组织设计及现场工程量签证； 10、与工程项目有关的标准、规范及技术资料。 11、费用中其它未明确表述部分按工程项目管理及相关工程造价管理规定执行。 12、施工过程中发生的政策性调整按其相应规定执行，其他风险因素引起的工程造价因素变化根据实际情况调整。 13、其他计算依据参考现行的文件。 注：如遇政策制度调整，执行最新政策相关规定。 二、设计要求事项 1、中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，进行工程设计，按投报的设计期限完成方案完善和施工图设计，提交质量合格的设计资料，并对其负责。向招标人提供完整的方案设计和施工图纸数量满足工程管理需要。 2、中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。中标人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 3、施工图必须经招标人确认，在满足招标人的要求并在有关部门审核合格后方可进行施工。 三、施工要求事项 1、工程质量应达到招标文件所要求的质量标准。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。 2、 中标人必须承担承包责任，不得转包工程（中标人可将非主体、非关键工作进行分包，需满足相关法律法规要求，并事先经发包人同意）；若发现中标人转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队伍。中标人承担由此造成一切损失。 3、中标人在投标文件中投报的施工项目负责人及技术负责人在施工过程中不经招标人同意不得更换；对不称职的项目负责人和施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，招标人有权终止合同且保留另选施工队伍的权利，中标人承担由此引发的所有费用。 4、中标人应保证服从招标人的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作。 5、由中标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要，材料调差的幅度为±5%。 |
| 9.10 | 注意事项 | 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 3、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 4、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。 5、商务标投标文件制作注意事项： 5.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。 5.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。 5.3投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】公共资源交易系统（http://www.xcggzy.gov.cn/）递交电子投标文件； 5.4请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 5.5加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5.6投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之前按程序完成投标保证金绑定。 6、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《许昌市不见面开标操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。 7、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅以成功上传、解密的投标文件为准。 8、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及时进行线上答复。 不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。 9、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起20分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 10、电子开评标系统提示不同投标人电子投标文件制作硬件特征码网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号均一致时，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(一款“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 11、投标人若为联合体，投标文件中涉及到的加盖公章或电子公章均加盖联合体牵头人单位的公章或电子公章，法定代表人签字或盖章均由联合体牵头人单位法定代表人签字或盖章，授权委托人为联合体牵头人单位在职员工。 |
| 9.11 | 项目合同 | 许昌市公共资源交易中心关于建设工程项目合同公告有关事项的通知： 一、合同公告操作流程：签订中标合同后，由中标单位使用CA钥匙登录许昌公共资源交易系统，依次点击“合同管理”“中标合同录入”，找到需要录入中标合同的项目，再次点击“中标合同列表”，进行合同文档（电子文本或原件扫描件形式）的上传与发布，即时推送至全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）合同公告栏。 二、合同公告内容：建设工程合同依照《建设工程合同示范文本》，原则上公告合同协议书和专用合同条款，合同公告应注明招标项目编号，合同条款应与交易文件一致。 三、中标候选人投标保证金退还注意事项：中标候选人退还投标保证金时无需再提交纸质合同，以合同公告为准。如因合同未及时公告，中心无法在合同签订后5日内退还投标保证金的，中心将定期公示，并按有关规定处置。 |
| 9.10 | 文件费缴纳:开标前扫码支付，请备注“转账时请备注“编号后二位+公司简称”” |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资后预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）联合体协议书

（4）投标保证金

（5）承包人设计方案

（6）承包人施工实施方案

（7）资格审查资料

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格后审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格后审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格后审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的原件扫描件或图片。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（不强制要求）

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（不强制要求）

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。（不强制要求）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（当采用电子投标时请按照电子文件制作要求执行）

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（当采用电子投标时请按照电子文件制作要求执行）

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。（当采用电子投标时请按照电子文件制作要求执行）

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

注：（4. 投标：当采用电子投标时请按照电子文件制作要求执行）。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5合同签订

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3签订中标合同后，由代理机构或中标单位使用CA钥匙登录许昌公共资源交易系统，依次点击“合同管理”“中标合同录入”，找到需要录入中标合同的项目，再次点击“中标合同列表”，进行合同文档（电子文本或原件扫描件形式）的上传与发布，即时推送至全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）合同公告栏。

7.5.4建设工程合同依照《建设工程合同示范文本》，原则上公告合同协议书和专用合同条款，合同公告应注明招标项目编号，合同条款应与交易文件一致。

7.5.5中标候选人投标保证金退还注意事项：中标候选人退还投标保证金时无需再提交纸质合同，以合同公告为准。如因合同未及时公告，中心无法在合同签订后5日内退还投标保证金的，中心将定期公示，并按有关规定处置。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年      月      日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：        （签字或盖章）

年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人全称：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年     月     日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年     月     日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年     月     日

# 第三章 评标办法

### 评标办法前附表

| 2.1 | 2.1.1 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第七章“投标文件格式”签字盖章的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 2.1.2 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  | 2.1.3 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工 期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 其他否决项 | 符合招标文件其它规定 |
| 如果投标人的投标文件其中有一项不符合要求的，即可认为该投标文件不通过审查；不予进行下一步评审。 |  |  |  |

评分标准：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 分值构成(总分100分) | 投标报价：30分 施工组织设计：25分 设计实施方案：20分 其他因素评分标准：25分 |
| 2.2.1 |  | 评标基准价计算方法 | 1.有效投标报价：通过初步评审的投标人的报价。 2.评标基准值＝所有有效报价的算术平均值 |
|  |  | 投标报价（30分） | 投标报价分值计算方法： 勘察设计费率（5分） （1）投标报价勘察设计费率与评标基准价相等，得满分2分； （2）投标报价勘察设计费率高于或低于评标基准价的；按每高于评标基准价1%减0.3分的比例进行扣分，扣完为止；低于评标基准价1%减0.3分的比例进行加分，最高加3分。 工程建安费费率（25分） （1）投标报价工程建安费费率与评标基准价相等，得满分15分； （2）投标报价工程费率高于或低于评标基准价的；按每高于评标基准价1%减0.5分的比例进行扣分，扣完为止；低于评标基准价1%加0.5分的比例进行加分，最高加10分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 2.2.2.1 施工组织设计评分标准 (25分) | 施工总体方案 （0~8分） | 1.项目建设总体思路以及对本项目的特点、难点和重点的分析及采取的应对措施在0-4分内进行赋分（好，得4分；较好，得2分；一般，得1分），缺项0分。 2.项目管理组织方案合理，能提出技术建议合理全面，技术过程措施妥当，且符合项目实际在0-4分内进行赋分（好，得4分；较好，得2分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施（0~4分） | 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准在0-4分内进行赋分（好，得4分；较好，得2分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  |  | 确保工期的技术组织措施（0~4分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求在0-4分内进行赋分（好，得4分；较好，得2分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  |  | 确保安全生产的技术组织措施 （0~3分） | 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力在0-3分内进行赋分（好，得3分；较好，得2分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施 （0~3分） | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到国家相关规定的合格标准要求。各项措施周全、具体、有效，有具体实现现场文明施工目标的承诺在0-3分内进行赋分（好，得3分；较好，得2分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  |  | 设计、施工协调配合（0~3分） | 设计、施工的配合计划是否切合实际，满足项目实施需要，协调配合计划是否具有较强可操作性等在0-3分内进行赋分（好，得3分；较好，得2分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  | 2.2.2.2 设计实施方案评分标准 （20分） | 内容完整性和编制水平（0~10分） | 依据对招标项目的理解，包含现状、规划等各个方面的内容是否全面在0-10分内进行赋分（好，得10分；较好，得6分；一般，得3分），缺项0分。 |
|  |  | 总平面布置合理，符合设计要求（0~5分） | 依据设计方案的合理性、经济性，且总体思路清晰、全面在0-5分内进行赋分（好，得5分；较好，得3分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  |  | 设计进度、设计质量的保证措施（0~5分） | 依据设计进度、质量保证措施的合理性在0-5分内进行赋分（好，得5分；较好，得3分；一般，得1分），缺项0分。 |
|  | 2.2.2.3 其他评分因素（25分) | 承包人建议书（10分） | 工程说明是否详细完备。0-10分（好，得10分；较好，得6分；一般，得3分），缺项不得分。 |
|  |  | 企业荣誉（2分） | 投标人（若为联合体，包含联合体成员）2016年01月01日以来获得过省级或国家级奖项的每一个得1分，最多得2分。（以奖励证书时间为准，需提供合同原件扫描件，否则不得分） |
|  |  | 设计业绩（2分） | ## 投标人（独立投标人或联合体投标人中承担设计任务的成员）2016年01月01日以来独立承担或以联合体成员方身份承担国内单项合同总建筑面积规模不少于20万平方米的工程设计业绩，每一个得1分。 ## 投标人2016年01月01日以来独立承担承担国内中型或以上水利项目的工程设计业绩，每一个得1分。 ## （需提供合同原件扫描件，否则不得分） |
|  |  | 施工业绩（2分） | ## 投标人（独立投标人或联合体投标人中承担施工任务的成员）2016年01月01日以来独立承担或以联合体成员方身份承担国内单项合同金额不低于5亿元或总建筑面积规模不少于20万平方米的工程施工业绩，每一个得1分； ## 投标人（独立投标人或联合体投标人中承担施工任务的成员）2016年01月01日以来独立承担或以联合体成员方身份承担国内单项合同金额不低于3亿元或中型规模水利项目工程施工业绩，每一个得1分； ## 本项最高得2分。（需提供合同原件扫描件，否则不得分） |
|  |  | 设计项目配备人员（3分） | 投标人项目班子配备中具备工程师中级或以上技术职称者每名得0.5分，注册公用设备工程师类或注册一级结构工程师或一级注册建筑师或注册土木工程师（水利水电类）（设计负责人除外）每名得1分，本项最高得3分。（需提供证书原件扫描件，否则不得分） |
|  |  | 服务承诺（6分） | 后期服务安排与承诺： 1.优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；在0-3分范围内打分。 2.资金承诺、设计与施工人员到场承诺等；在0-3分范围内打分。 （服务承诺需包含上述内容，但不限于上述内容。） |

注：凡评标办法里涉及到的证书、证件及业绩材料等，均应在电子版投标文件中附其原件扫描件（或图片），否则该项得分应作0分处理，无需提供原件。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

注：一、电子开评标系统提示不同投标人电子投标文件制作硬件特征码网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号均一致时，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(一款“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

二、电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件作出雷同性提示或预警的,资格评审委员会或评标委员会应当集体表决认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视投标人相互串通投标”的情形，同时写出串(围）标行为认定报告并签字。

三、投标人递交的已标价工程量清单或投标人递交的电子投标文件未记录软硬件信息的,或者记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台认定被篡改的,按无效投标处理。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。若有相同的最高得分，则其中投标费率下浮大的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前；若都相同的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（3）设计评分评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（3）设计评分评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）投标报价评分标准计算出得分A；

（2）施工组织设计评分标准计算出得分B；

（3）设计评分评分标准计算出得分C；

（4）其他因素评分标准计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4、评标的一般规则与注意事项

投标企业的投标文件按招标文件要求填写业绩、财务状况等内容，需提供相关资料原件扫描件，未提供相关资料者不得分；投标单位须对提供资料的真实性负责，如若发现未据实提供且存在弄虚作假骗取中标者，将取消中标候选人资格）。

分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

5、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6、公示

中标人确定后，招标人应当在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上进行公示，公示时间不少于3日。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

7、特殊情况的处置程序

7.1关于澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。

7.2关于评标活动暂停

7.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

7.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

7.3关于评标中途更换评标委员会成员

7.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

7.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

# 第四章 合同条款及格式

合同编号：

工程项目

工程建设EPC总承包合同

发 包 人：

承包人（联合体牵头人）：

承包人（联合体成员）：

签 订 地 点：

签 订 时 间：           年     月    日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                                    。

2. 工程地点：                                    。

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

4. 资金来源：                                    。

5. 工程内容及规模：                              。

6. 工程承包范围：                                。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：                                。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人： | 承包人（联合体牵头人）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

承包人：（联合体成员）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号：

第二部分  通用条款

参考GF-2020-0216  建设项目工程总承包合同（2020版）

第三部分 专用条款

参考GF-2020-0216  建设项目工程总承包合同（2020版）

注：本次招标后签订合同需中标人与招标人在本合同基础上进行修改制定。

# 第五章 发包人要求

一、功能要求

此次招标项目由2个子项目组成：即襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建和襄城县农村水系综合整治工程项目一期。

襄城县循环经济产业集聚区扩容强基迁建项目，建设地点:许昌市襄城县循环经济产业集聚区内，建设性质:新建；建设规模及内容:该项目迁建范围涉及紫云镇及湛北乡共5个行政村,其中紫云镇迁建范围为方庄、坡刘、候堂;湛北乡迁建范围为十里铺、丁庄;紫云镇、湛北乡安置房建设工程总占地面积约382亩,总建筑面积约55.5万平方米;其中紫云镇安置区项目总占地面积163333平方米(约合245亩) ,总建筑面积35.2万平方米,湛北乡安置区项目总占地面积91333平方米(约合137亩) ,总建筑面积20.3万平方米,及其他配套设施工程。项目总投资：176156.8万元

襄城县农村水系综合整治工程项目一期，建设地点：襄城县境内。建设内容：颍河综合整治工程及险工险段处理工程及农村水系综合整治等工程。项目总投资约120000万元。

1.项目建设地点：襄城县境内。

2.招标范围：包括设计工作（初步设计阶段、施工图设计阶段及前期勘察设计工作）、设备采购及安装、施工总承包，对工程的质量、安全、工期和竣工图编制，质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作全面负责，且通过施工及环保验收等工作。如果中标方自身具备勘察、设计及施工资质，可按招投标法要求自行实施。

3.质量要求：设计质量标准合格，工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。

4.工期要求：24个月。

5.标段划分：本项目共划分1个标段。

二、技术要求

执行现行国家及主管部门颁发实施的有关设计、施工规范、质量验收标准。

# 第六章 招标人提供的资料

一、项目所在地概况

- 1.1区域概况

襄城县位于河南省中部，现辖10 镇6 乡，448 个行政村（社区），总面积920 平方公里，耕地保有量96.5 万亩，基本农田面积82 万亩，总人口90 万，常住人口69 万，城镇化率42.2%。境内除汉族外，还有回、满、蒙、瑶、壮等18 个少数民族。

襄城县自古扼南北道路要冲，通东西舟楫之便，素有“九省通衢”之称。南距煤城平项山20 公里，北距古都许昌40 公里，东距内陆特区城市漯河45 公里，境内铁路纵横交错。漯宝、平禹铁路贯穿境内，东接京广，北通陇海，西连焦枝。G311 线、S329 线、豫20 线、S103线等国道、省道呈米字形交汇县城，许平南高速公路穿境而过。

1.2社会经济条件

2018 年，全年实现地区生产总值371.9 亿元，增长8.7%；规模以上工业增加值80.8 亿元，增长9.4%；固定资产投资增长9.5%，100个重点项目开工建设，完成投资213.78 亿元；一般公共财政预算收入19 亿元，增长10.6%；服务业增加值162.3 亿元，增长8.9%；社会消费品零售总额68 亿元，增长10.3%；城乡居民人均可支配收入分别达到28127.4 元、15957.6 元，与地区生产总值同步增长；居民消费价格总体水平涨幅控制在3%以内；圆满完成省、市节能减排目标任务。综合实力居2018 中部六省经济百强县第69 位。

- 1.3 气候气象

襄城县属暖温带大陆季风气候，四季分明。一般冬季受大陆性气团控制，夏季受海洋性气团控制，春秋为二者交替过渡季节。春季时间短，干旱多风，气温回升较快；夏季时间长，温度高，雨水集中，时空分布不均匀；秋季时间短，昼夜温差大，降水量逐渐减少；冬季时间长，多风，寒冷少雨雪。襄城县年平均气温为14.90C，实测最低气温-170C，最高气温41.90C，无霜期210 天；年平均日照总时数为2180 小时，年平均日照率为50%，全年太阳辐射总量为121.49 千卡/cm2；风向随季节变化非常明显，冬季盛行偏北风，夏季多为偏南风，全年以西南风最多。年平均风速2.4m/s。夏初常出现干热风，以5 月24 日至29 日出现频率最高；年平均降水749.2mm，年际分配不均匀。汛期6~9 月，降水量占全年的60%以上。

- 1.4工程地质

襄城县所处大地构造位置为秦岭纬向复杂构造地带的北亚带与新华夏构造体系、华北沉降带的复合部。地处黄淮平原西缘，土壤为黄洪冲积形成。全县共有3 大土类、6 个亚类、24 个土种，净土地总面积为111.58 万亩，三大土类包括褐土类、潮土类、砂礓黑土类。其中褐土类面积最大，为县地带性土壤。襄城县地处伏牛山东麓倾斜平原。全县总土地面积134.55 万亩，平原面积约101.58 万亩，占总面积的75.5%。该县处于伏牛山脉东段，县境西南部为连绵起伏的浅山区，以马棚山为最高，海拔80~90 米；东部低洼，海拔64 米。全县地势呈西高东底，由西北王洛乡房村至东南姜庄乡北五村，坡降为1:1600。境内有煤、石油及矿石等丰富矿藏。

- 1.5水文条件

襄城县属淮河流域，境内有大小河流16 条，遍及全县16 个乡（镇），多为西北—东南流向，总长299.5 公里，包括汝河、颖河、马黄河、苇子河、新范河、高阳河、上纲河、柳叶江、南北涅河、马拉河、运粮河、柳河、湛河、小泥河、文化河。其南部为沙汝河水系，东部属颖河水系。北汝河、颖河两条主干河流，自西部、西北部入境，流经11 个乡（镇），总长69.9 公里，承接境外3 个地区12 个县的经流水；境内支流有14 条季节性排涝河道，系西北-东南、南北及西南-东北流向，分布在全县16 个乡（镇）。该地地下水主要接受大气降水入渗补给，以蒸发、开采及地下径流形式排泄，年最大变幅为2m。稳定水位埋深3.0m 左右。地下水位埋藏较浅，对工程的建设没有影响。

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

3. 其他资料。

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：                 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年      月      日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、承包人设计方案

六、承包人施工实施方案

七、资格审查资料

八、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以勘察设计费率        %，工程建安费率        %的报价作为投标总报价，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确、不存在任何弄虚作假、瞒报本单位不良信息、伪造相关证明材料及人员证件等行为；如若发现我单位存在上述相关信息，愿取消中标候选人资格，并承担本项目所引起的一切经济损失及法律后果；

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确且不存在1.4.2款任意一种情形，如发现愿取消中标资格。

7、若我方中标，愿按相关规定向招标代理机构交纳代理服务费，如未按时缴纳愿取消中标资格。

8、       无              （其他补充说明）。

投 标 人：                 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

注：以联合体形式投标时，“投标人”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。

### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 证书编号（或注册证号） |  |
| 设计负责人 |  | 证书编号（或注册证号） |  |
| 投标范围 |  |  |  |
| 投标报价费率 |  | 勘察设计费率：大写： 小写： % |  |
|  |  | 工程建安费率：大写： 小写： % |  |
| 投标质量 |  |  |  |
| 工期要求 |  |  |  |
| 安全控制目标 |  | 不发生任何人员伤亡事故 |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 投标保证金 |  | 已递交 |  |
| 权力义务 |  | 我方承诺完全响应招标文件的规定，或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定（可另加附页） |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人：                 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月    日

注：以联合体形式投标时，“投标人”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字

## 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

投标人：                 （企业电子签章）

年      月    日

注：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。联合体投标的，应提供所有成员单位的法定代表人身份证明。

## 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

投标人：                               （企业电子签章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：以联合体形式投标时，“投标人”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字

## 三、联合体协议书（适用于联合体投标）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                    （项目名称）的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、递交和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担主要责任。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。如投标人为联合体投标，本协议为原件扫描件。

年      月     日

## 四、投标保证金

附提交凭证：

1、银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目本标段“襄城县公共资源交易中心保证金缴纳回执”。

2、使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。附真实合法的银行保函原件扫描件，否则视为未按规定提交。

（说明：须附原件扫描件（或图片）。）

## 五、承包人设计方案

## 六、承包人施工实施方案

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 本次投标为 | □设计单位、□施工单位 □项目主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □独立总承包投标人、□联合体投标牵头人、□联合体投标之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等材料的原件扫描件。

2、如为联合体投标人，各成员单位均各填此表，并附相应的材料原件扫描件。

### （二）投标人或联合体各方近年财务状况表

注：须提供经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（2019年度）

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 招标人 | 用户联系人电话 | 开始-结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：类别分为设计或施工；投标人应根据评分办法的要求在本表后附相关证明材料（合同或发包人出具的证明文件原件扫描件）。

### （四）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：如为联合体投标人，各成员单位均各填此表。

### （五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的各项目负责人应附执业资格证书（或技术职称证书）、身份证，管理过的项目业绩须附合同或发包人出具的证明文件原件扫描件。其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）原件扫描件（如有）。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |

注：投标人的每位主要人员均按此表格式分别填写和附相应的证明资料原件扫描件。

## 八、其他资料

（1）投标人没有处于被各级行政主管部门取消投标资格的处罚期内；(投标人需出具声明函)

（2）投标人没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；(投标人需出具声明函)

注：如投标人为联合体投标，以上（1）、（2）声明函各参与人均需提供原件扫描件。

（3）投标人认为有必要提供的其他资料。

其他评分因素资料